RC2 Soluções

Plano Consolidado para Site Institucional com Blog e CMS

Análise comparativa de 8 versões, decisão técnica final, stack, MCPs, Skills, roadmap, modelo de conteúdo e checklist de execução.

| Projeto | Site institucional para venda de serviços, blog e gestão de conteúdo em tecnologia |
| --- | --- |
| Restrições | Sem WordPress; MVP com 1 administrador; foco em design, mobile, SEO, segurança e baixo custo |
| Decisão central | MVP profissional equilibrado com Next.js, Supabase, Playwright, Vercel e admin próprio simples |
| Versão | 1.0 - Documento consolidado |
| Data | Maio de 2026 |

Resultado esperado: um documento de aplicação prática para orientar desenvolvimento no Claude Code, priorizar ferramentas e evitar complexidade prematura.

# Sumario executivo

Decisão final: construir o MVP com Next.js + TypeScript + Tailwind/shadcn + Supabase + admin próprio simples + Playwright + Vercel. Essa configuracao evita WordPress, reduz complexidade operacional e preserva caminho de crescimento.

Este documento consolida as oito versões analisadas em um plano único, pronto para orientar a execução do site institucional da RC2 Soluções. O foco e decisão prática: o que usar, quando usar, o que evitar e como implementar com controle de qualidade.

A recomendacao não escolhe uma versão vencedora. Ela combina os melhores elementos das versões originais, remove redundâncias, corrige conflitos e transforma os pontos mais uteis em um plano aplicável.

## Sumario do documento

Análise comparativa das oito versões.

Principais diferencas, conflitos e criterios de consolidacao.

Decisão técnica final e stack recomendada.

MCPs e Skills por prioridade.

Modelo mínimo de conteúdo e estrutura do site.

Fluxo de trabalho no Claude Code.

Roadmap de execução, checklist e backlog inicial.

Prompt mestre para usar no Claude Code.

# 1. Análise comparativa das versões

| Versão | Pontos fortes | Limitações | Aproveitamento no documento final |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. plano_construcao_site.md | Direto, bom resumo executivo; traz abordagem headless, Next.js/Astro, Supabase, Playwright e checklist básico. | Pouco detalhado; NomaCMS aparece sem justificativa suficiente. | Checklist básico: LGPD, sitemap, robots, Open Graph, 404, staging, spam e CI/CD. |
| 2. Plano_MVP_Site_Institucional_Tecnologia.md | Bem organizado; destaca design, Mobile First, acessibilidade, SEO, performance, segurança e baixo custo. | Mistura Payload, Markdown, Supabase, Auth.js e Clerk sem fechar uma decisão unica. | Prioridades iniciais: GitHub MCP, Playwright, frontend-design, brand-guidelines, taste-skill, ui-ux-pro-max e stack Next.js. |
| 3. plano-mcps-skills-site-institucional-rc2.docx | Versão técnica mais consistente; recomenda MVP profissional equilibrado com Next.js, Supabase, GitHub MCP, Playwright MCP, Supabase MCP e skill de marca RC2. | Mais extensa; se aplicada literalmente pode levar a excesso de ferramentas. | Decisão principal, matriz de MCPs/Skills, modelo mínimo de conteúdo, segurança, fluxo por fases e cenarios. |
| 4. deepseek_text_20260501_3cb46d.txt | Serve como orientacao de empacotamento e salvamento. | Não tem conteúdo técnico relevante para arquitetura, stack ou ferramentas. | Aproveitar apenas a ideia de entregar em formato organizado, pronto para repositório. |
| 5. plano_desenvolvimento_site_institucional.md | Bastante prático; traz fluxo, segurança, Sentry, Plausible, Playwright, staging e documentação. | Recomenda SQLite/Markdown/NextAuth em alguns pontos, limitando evolução do CMS. | Fluxo operacional, segurança, documentação, staging e estrutura inicial. |
| 6. Planejamento_Site_Institucional_ClaudeCode.pdf | Bom resumo estratégico; traz Astro, Keystatic/Sanity, Turnstile, Umami/Plausible, CSP e MASTER.md. | Astro e ótimo para site estático, mas menos indicado para admin evolutivo; afirmações como segurança absoluta devem ser evitadas. | Performance, fontes locais, WebP/AVIF, Turnstile, CSP e MASTER.md. |
| 7. Recomendacao_de_Arquitetura_MCPs_e_Skills.pdf | Visao ampla de CMS headless, autenticação, SEO, PageSpeed, Strapi/Sanity e Playwright. | Partes com extracao corrompida; Strapi/Auth0/DigitalOcean/AWS elevam complexidade do MVP. | Importancia de CMS headless, testes, SEO, performance, logs, monitoramento, backup e segurança. |
| 8. site-institucional-mcp-skills-guide.md | Mais operacional; traz arquitetura, comandos iniciais, Prisma/Postgres, Playwright, checklist amplo e comparação de cenarios. | Pode ficar pesado para MVP com 1 admin; algumas conclusoes sobre repos externos exigem validação externa. | Roadmap, comandos, matriz de cenarios, LGPD, acessibilidade, SEO, segurança, CI/CD e metricas. |

# 2. Principais diferencas entre as versões

Stack: algumas versões defendem Next.js + Supabase; outras sugerem Astro + Keystatic/Sanity, Markdown/SQLite, Payload, Strapi, Sanity, NomaCMS ou Prisma/Postgres.

CMS: ha tres caminhos recorrentes - Markdown/Git, CMS headless pronto ou admin próprio com banco. A decisão consolidada e admin próprio simples com Supabase.

MCPs: algumas versões conectam muitos MCPs desde o inicio; a decisão consolidada usa poucos MCPs bem configurados, com permissao mínima.

Skills: ha consenso em torno de frontend-design, brand-guidelines, taste-skill e ui-ux-pro-max; a consolidacao adiciona webapp-testing, next-best-practices, React Best Practices e RC2 Brand System Skill.

Analytics: ha divergencia entre GA4, PostHog, Plausible e Umami. A decisão do MVP e Plausible + Search Console.

Segurança: algumas versões tratam ferramentas isoladas; a consolidacao organiza segurança por camadas: RLS, auth, validação, raté limit, captcha, headers, scans e monitoramento.

# 3. Conflitos e decisões consolidadas

| Conflito | Decisão final | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Next.js vs Astro | Usar Next.js. | Astro e excelente para conteúdo estático, mas Next.js aténde melhor admin, auth, rotas dinâmicas, CMS próprio e evolução futura. |
| Markdown/SQLite vs Supabase | Usar Supabase. | Markdown/SQLite e barato, mas limita gestão de conteúdo e deploy. Supabase entrega Postgres, Auth, Storage e RLS em uma base unica. |
| Payload/Strapi/Sanity vs admin próprio | Usar admin próprio + Supabase no MVP. | Para 1 admin, CMS grande adiciona operação antes da necessidade. Payload/Sanity ficam como evolução. |
| Puppeteer vs Playwright | Usar Playwright. | Playwright aparece de forma mais consistente para E2E, responsividade, acessibilidade e fluxo admin. |
| Auth.js/Clerk/Auth0 vs Supabase Auth | Usar Supabase Auth. | Reduz fornecedores e integra melhor com RLS, banco e storage. |
| GA4/PostHog/Plausible/Umami | Usar Plausible + Google Search Console. | Mais leve e simples para MVP. GA4 pode entrar depois se houver mídia paga ou funil avancado. |
| Vercel vs Netlify vs Cloudflare Pages | Usar Vercel. | Melhor aderencia ao Next.js. Não usar duas plataformas no MVP. |
| Muitos MCPs desde o inicio | Usar apenas os necessários. | MCPs dao acesso operacional a repositórios, bancos, deploys e ferramentas externas; devem ter escopo mínimo e revisão humana. |

# 4. Criterios usados para consolidacao

Aderencia ao escopo real: site institucional, venda de serviços, blog, CMS simples, 1 admin e sem WordPress.

Menor complexidade com maior valor: evitar CMS grande se um admin próprio resolve o MVP.

Segurança operacional: reduzir fornecedores, tokens, MCPs e superficies de acesso.

Crescimento sem retrabalho pesado: manter base preparada para multiplos admins, agentes, automações e área logada.

Aplicabilidade imediata: incluir stack, MCPs, Skills, fluxo, modelo de conteúdo, roadmap e checklist.

Eliminacao de redundância: manter somente itens que mudam decisão ou execução.

Correcao de exageros: tratar segurança como processo técnico continuo, não como promessa absoluta.

# 5. Documento definitivo de aplicação

## 5.1 Objetivo do projeto

Construir um site institucional profissional para venda de serviços de tecnologia, com blog e gestão simples de conteúdo, usando Claude Code, MCPs e Skills de forma controlada.

### O MVP deve ser

Sem WordPress.

Mobile First.

Rápido, seguro e fácil de manter.

Gerenciavel por apenas 1 usuário administrador.

Preparado para crescer sem reconstrucao completa.

Adequado para uma consultoria B2B de tecnologia.

## 5.2 Decisão técnica final

Stack final recomendada: Next.js + TypeScript + Tailwind/shadcn + Supabase + Admin próprio + Playwright + Vercel.

| Camada | Escolha final | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Front-end | Next.js + TypeScript | Melhor equilibrio entre site institucional, blog, SEO, rotas dinâmicas, admin e evolução futura. |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui + componentes RC2 | Velocidade, consistência e boa base de acessibilidade. |
| CMS/Admin | Admin próprio simples | Suficiente para 1 admin no MVP, sem peso de CMS grande. |
| Banco | Supabase Postgres | Conteúdo, páginas, serviços, leads, settings e logs simples. |
| Auth | Supabase Auth | Integração direta com banco, RLS e controle de permissões. |
| Storage | Supabase Storage | Imagens de blog, assets e downloads. |
| Deploy | Vercel | Melhor aderencia ao Next.js. |
| Analytics | Plausible + Google Search Console | Leve, simples e adequado para SEO e privacidade. |
| Testes | Playwright + Vitest + lint + typecheck | Validação de UI, admin, formularios e regressao. |
| Segurança | RLS, raté limit, Turnstile, validação server-side, Semgrep/Snyk e Sentry | Base segura sem complexidade enterprise. |
| Documentação | README, ARCHITECTURE, SECURITY, CMS_GUIDE, SEO_CHECKLIST, MASTER | Manutenção e continuidade. |

## 5.3 O que não entra no MVP

Para manter o MVP controlado, os itens abaixo ficam fora da primeira entrega:

WordPress.

CMS enterprise.

Multiplos administradores.

RBAC avancado.

Área logada para clientes.

Comentarios no blog.

Newsletter avancada.

Multi-idioma.

API publica.

WAF ou pentest formal.

Storybook obrigatorio.

Integrações internas customizadas via MCP próprio.

# 6. Arquitetura recomendada

A arquitetura do MVP deve manter front-end, API, banco e admin sob uma estrutura simples, com responsabilidades bem separadas.

| Bloco | Responsabilidade | Tecnologias |
| --- | --- | --- |
| Camada publica | Home, serviços, blog, posts, sobre, contato, páginas legais e SEO. | Next.js App Router, Tailwind, shadcn/ui, Metadata API. |
| Camada admin | Login, dashboard, CRUD de posts, páginas, serviços, leads e settings. | Next.js, Supabase Auth, componentes internos RC2. |
| Camada de dados | Persistencia de conteúdo, leads, configurações e logs básicos. | Supabase Postgres + RLS. |
| Camada de arquivos | Imagens do blog, assets e downloads. | Supabase Storage. |
| Camada de qualidade | Testes de navegacao, formulario, admin, SEO técnico e regressao. | Playwright, Vitest, lint, typecheck. |
| Camada de operação | Deploy, preview, monitoramento, analytics e rollback. | Vercel, Sentry, Plausible, Search Console. |

# 7. MCPs recomendados

## 7.1 MCPs essenciais

| MCP | Uso no projeto | Quando usar | Cuidados |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub MCP | Repositório, issues, PRs, revisão de código, historico e documentação. | Desde o inicio. | Token com escopo mínimo e revisão humana antes de merge. |
| Playwright MCP | Testar navegacao, responsividade, formularios, login/admin, publicação e erros. | Após cada página critica e antes de deploy. | Não substitui revisão visual humana. |
| Supabase MCP | Apoiar tabelas, auth, RLS, storage, logs e permissões. | Ao criar CMS/admin e banco. | Usar dev/staging; revisar migrations, SQL e policies antes de produção. |
| Context7 MCP | Consultar documentação atualizada de Next.js, Supabase, Tailwind, shadcn e bibliotecas. | Durante implementacao. | Validar decisões criticas na documentação oficial. |

## 7.2 MCPs recomendados após a base funcional

| MCP | Uso | Momento |
| --- | --- | --- |
| Vercel MCP | Deploys, previews, logs, variáveis de ambiente e troubleshooting. | Após escolher Vercel como plataforma de deploy. |
| Sentry MCP | Diagnostico de erros reais após deploy. | Após staging ou produção. |
| Semgrep ou Snyk | SAST, secrets, dependencias e supply chain. | Antes do primeiro deploy público e no CI. |

## 7.3 MCPs opcionais

| MCP | Quando considerar |
| --- | --- |
| Netlify MCP | Apenas se Netlify for escolhido no lugar da Vercel. |
| Figma MCP | Se houver design no Figma com tokens reais. |
| MCP Builder | Apenas quando houver integração própria relevante. Não usar no MVP sem necessidade. |
| Brave/Web Search MCP | Para pesquisa de mercado, SEO e validação de documentação quando o ambiente exigir busca externa. |

## 7.4 Regra de segurança para MCPs

Conectar somente o MCP necessário para a etapa atual. Usar tokens com menor escopo possível. Separar ambiente de desenvolvimento, staging e produção. Revisar manualmente qualquer acao que altere banco, deploy, permissões ou código de produção.

# 8. Skills recomendadas

## 8.1 Skills essenciais

| Skill | Uso no projeto | Aplicação prática |
| --- | --- | --- |
| frontend-design | Criar interfaces profissionais. | Home, serviços, blog, post, contato, admin, cards, CTAs e estados de UI. |
| webapp-testing | Apoiar testes locais com Playwright. | Fluxos de navegacao, formulario, login e publicação. |
| next-best-practices | Aplicar boas práticas de Next.js. | App Router, metadata, sitemap, imagens, fontes e server/client components. |
| React Best Practices | Melhorar composicao e performance. | Evitar excesso de client components, bundles pesados e watérfalls. |
| RC2 Brand System Skill | Garantir consistência de marca. | Logo, paleta, tipografia, grid, tom, CTAs, imagens e componentes. |

## 8.2 Skills recomendadas

| Skill | Uso |
| --- | --- |
| ui-ux-pro-max-skill | Apoio para design system, heuristicas e padroes de UX. |
| taste-skill | Refinamento estetico e reducao de aparencia generica. |
| brand-guidelines | Base para criar a skill própria da RC2, não para usar literalmente. |
| skill-creator | Criar skills próprias para RC2, SEO, CMS, segurança e deploy. |
| theme-factory | Exploracao visual controlada. Usar como referencia, não como identidade final. |

## 8.3 RC2 Brand System Skill - escopo mínimo

Criar uma skill própria para transformar a identidade RC2 em regra operacional para Claude Code. Essa skill deve conter:

Paleta oficial, tokens e contrastes permitidos.

Tipografia, escala de fonte e hierarquia visual.

Grid, espacamentos, raio de borda, sombras e densidade de interface.

Padrao de CTAs, cards, formularios, header, footer e blog.

Tom de voz: técnico, direto, B2B, sem hype e sem linguagem vaga.

Regras para imagens, icones, ilustrações e Open Graph.

O que evitar: UI generica, componentes inflados, efeitos gratuitos, fontes ou assets sem licença.

# 9. Modelo mínimo de conteúdo

| Entidade | Campos principais | Observações |
| --- | --- | --- |
| posts | title, slug, excerpt, content, status, author_id, cover_image, seo_title, seo_description, published_at | Suportar rascunho, publicado e arquivado. |
| pages | key, title, content_blocks, seo_title, seo_description | Usar key para páginas fixas como home, sobre, privacidade e termos. |
| services | title, slug, summary, body, order, active | Permitir ordenacao e ativacao/desativacao. |
| leads | name, e-mail, phone, company, message, source, created_at | Coletar apenas o necessário. Aplicar LGPD. |
| settings | site_name, og_image, social_links, contact_email | Centralizar configurações básicas editáveis. |

# 10. Estrutura mínima do site

## 10.1 Páginas públicas

Home

Serviços

Página individual de serviço

Blog

Post individual

Sobre

Contato

Política de Privacidade

Termos de Uso

Página 404

Página 500 ou erro generico

## 10.2 Área administrativa

Login

Dashboard simples

Gerenciar posts

Gerenciar páginas institucionais

Gerenciar serviços

Visualizar leads

Configurações básicas do site

Upload/gestão de imagens

Publicar/despublicar conteúdo

Salvar rascunho

# 11. Requisitos funcionais do MVP

| Modulo | Requisito | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Site público | Exibir páginas institucionais com SEO técnico, responsividade e alta performance. | Essencial |
| Serviços | Listar serviços e permitir páginas individuais otimizadas para conversão. | Essencial |
| Blog | Listar posts publicados e exibir post individual com metadata, OG e schema. | Essencial |
| Contato | Formulario com validação, anti-spam e notificacao por e-mail. | Essencial |
| Admin | Login seguro para 1 usuário administrador. | Essencial |
| Admin | Criar, editar, publicar, despublicar e excluir posts. | Essencial |
| Admin | Editar serviços e páginas institucionais. | Essencial |
| Leads | Registrar leads no banco e permitir visualização no admin. | Essencial |
| Settings | Editar dados básicos como e-mail, redes sociais e OG padrao. | Recomendado |
| Auditoria | Registrar eventos básicos de login e alteracao de conteúdo. | Recomendado |

# 12. Requisitos não funcionais

| Área | Requisito mínimo |
| --- | --- |
| Performance | Lighthouse recomendado: Performance 90+, SEO 90+, Acessibilidade 90+. |
| Segurança | RLS, autenticação, middleware, raté limit, validação server-side, captcha e secrets fora do Git. |
| Acessibilidade | Contraste adequado, navegacao por teclado, labels, foco visivel e alt text. |
| SEO | Metadata, sitemap, robots, canonical, Open Graph e Schema.org. |
| Manutenção | README, arquitetura, guia do CMS, checklist de SEO e changelog. |
| Observabilidade | Sentry para erros e Plausible/Search Console para metricas. |
| Custo | Operar preferencialmente em tiers gratuitos ou baixo custo durante o MVP. |
| Escalabilidade | Permitir evolução para multiplos admins, CMS mais robusto e automações sem refazer o front. |

# 13. Fluxo de trabalho no Claude Code

| Fase | Ferramentas | Saídas esperadas |
| --- | --- | --- |
| 1. Planejamento | GitHub MCP, Context7 MCP, RC2 Brand System Skill | README, ARCHITECTURE, ROADMAP, CONTENT_MODEL e issues por funcionalidade. |
| 2. Design system | frontend-design, RC2 Brand System Skill, ui-ux-pro-max, taste-skill | Tokens, componentes base, header, footer, cards, formularios, estados e 404. |
| 3. Páginas públicas | frontend-design, next-best-practices, Playwright MCP | Home, serviços, blog, post, sobre, contato e páginas legais. |
| 4. Blog e CMS/Admin | Supabase MCP, GitHub MCP, Playwright MCP | Tabelas, RLS, admin protegido, CRUD, leads e storage. |
| 5. Testes | webapp-testing, Playwright MCP, Vitest, lint, typecheck | Testes de navegacao, formulario, login, publicação e SEO técnico. |
| 6. Segurança | Supabase MCP, Semgrep/Snyk, Sentry | RLS, validação, raté limit, captcha, headers, scans e logs. |
| 7. Deploy | GitHub MCP, Vercel MCP, Playwright MCP | Preview, validação automatizada, merge, produção e monitoramento. |

# 14. Roadmap de implementacao

## Etapa 1 - Fundacao

[ ] Criar repositório.

[ ] Configurar Next.js + TypeScript + Tailwind.

[ ] Instalar shadcn/ui.

[ ] Definir identidade RC2.

[ ] Criar MASTER.md com regras de design, código e conteúdo.

[ ] Criar documentação base.

## Etapa 2 - Design e páginas públicas

[ ] Criar design system.

[ ] Implementar Home.

[ ] Implementar Serviços.

[ ] Implementar Blog.

[ ] Implementar Sobre e Contato.

[ ] Criar páginas legais.

[ ] Criar página 404.

## Etapa 3 - Supabase e admin

[ ] Criar projeto Supabase.

[ ] Modelar tabelas.

[ ] Configurar Auth.

[ ] Configurar RLS.

[ ] Implementar admin.

[ ] Implementar CRUD de posts, páginas e serviços.

[ ] Implementar captação de leads.

## Etapa 4 - Testes e segurança

[ ] Criar testes Playwright.

[ ] Configurar lint/typecheck.

[ ] Rodar Semgrep/Snyk.

[ ] Configurar raté limit.

[ ] Configurar Turnstile/hCaptcha.

[ ] Configurar Sentry.

## Etapa 5 - Deploy e validação

[ ] Configurar Vercel.

[ ] Criar preview deploy.

[ ] Validar SEO técnico.

[ ] Configurar Plausible.

[ ] Configurar Google Search Console.

[ ] Publicar produção.

[ ] Monitorar erros e indexacao.

# 15. Checklist definitivo do MVP

## 15.1 Legal e LGPD

[ ] Política de Privacidade.

[ ] Termos de Uso.

[ ] Finalidade da coleta de leads.

[ ] Base legal para tratamento de dados.

[ ] E-mail de contato para solicitacao de remoção de dados.

[ ] Consentimento quando houver cookies não essenciais.

## 15.2 SEO técnico

[ ] Metadata por página.

[ ] Title e description únicos.

[ ] Sitemap automatico.

[ ] Robots.txt bloqueando /admin.

[ ] Open Graph padrao.

[ ] Schema.org: Organization, WebSite, Service, BlogPosting e BreadcrumbList.

[ ] URLs canonicas.

[ ] Alt text nas imagens.

[ ] Headings corretos.

## 15.3 Segurança

[ ] Supabase RLS ativo.

[ ] Middleware protegendo /admin.

[ ] Validação server-side.

[ ] Raté limit.

[ ] Turnstile/hCaptcha ou honeypot.

[ ] CSP.

[ ] HSTS.

[ ] Secrets fora do Git.

[ ] Semgrep/Snyk antes de produção.

[ ] Revisão de permissões dos MCPs.

## 15.4 Performance

[ ] Imagens em WebP/AVIF.

[ ] Compressao de imagens.

[ ] Fontes locais ou carregamento otimizado.

[ ] Componentes server-side sempre que possível.

[ ] Evitar JavaScript desnecessário.

[ ] Lighthouse mínimo recomendado: Performance 90+, SEO 90+, Acessibilidade 90+.

## 15.5 UX e acessibilidade

[ ] Mobile First.

[ ] Contraste adequado.

[ ] Navegacao por teclado.

[ ] Foco visivel.

[ ] Labels em formularios.

[ ] Mensagens claras de erro/sucesso.

[ ] Loading statés.

[ ] Empty statés.

[ ] Página 404 util.

## 15.6 Operação

[ ] Staging/previews.

[ ] Rollback documentado.

[ ] Backup/export de conteúdo.

[ ] Logs sem dados sensíveis.

[ ] Sentry configurado.

[ ] Google Search Console configurado.

[ ] Plausible configurado.

[ ] README atualizado.

[ ] CHANGELOG iniciado.

# 16. Backlog inicial sugerido

| Issue | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| chore: setup project | Criar projeto Next.js com TypeScript, Tailwind, lint e estrutura inicial. | Alta |
| docs: creaté architecture docs | Criar README, ARCHITECTURE, ROADMAP, CONTENT_MODEL e MASTER. | Alta |
| design: creaté RC2 design system | Definir tokens, componentes base e regras visuais. | Alta |
| feat: public homepage | Implementar Home com hero, serviços, prova de autoridade e CTA. | Alta |
| feat: services pages | Criar listagem e página individual de serviços. | Alta |
| feat: blog public pages | Criar listagem de blog e página de post. | Alta |
| feat: contact form | Criar formulario com validação, anti-spam e gravacao de lead. | Alta |
| feat: supabase schema | Criar schema para posts, pages, services, leads e settings. | Alta |
| feat: admin auth | Proteger admin com Supabase Auth. | Alta |
| feat: admin content CRUD | Implementar CRUD de posts, páginas e serviços. | Alta |
| test: playwright critical flows | Criar testes para home, mobile menu, formulario, login e publicação. | Alta |
| security: rls and raté limit | Configurar RLS, middleware, raté limit e headers. | Alta |
| seo: technical baseline | Configurar metadata, sitemap, robots, OG e schema. | Alta |
| ops: vercel deployment | Configurar Vercel, previews e variáveis de ambiente. | Alta |
| monitoring: sentry and analytics | Configurar Sentry, Plausible e Search Console. | Media |

# 17. Prompt mestre para Claude Code

Use o prompt abaixo como ponto de partida para executar o projeto no Claude Code.

Atue como arquiteto senior full-stack, especialista em Next.js, Supabase, UI/UX, SEO técnico, segurança web e Claude Code. Contexto: Vamos construir o MVP do site institucional da RC2 Soluções para venda de serviços de tecnologia, com blog e CMS/admin simples para 1 usuário administrador. Não usar WordPress. Stack decidida: - Next.js + TypeScript - Tailwind CSS + shadcn/ui + componentes próprios RC2 - Supabase Postgres + Supabase Auth + Supabase Storage - Admin próprio no Next.js - Vercel para deploy - Playwright para testes E2E - Vitest, lint e typecheck - Plausible + Google Search Console - Sentry após staging/produção - Semgrep ou Snyk antes de produção Regras de execução: 1. Mantenha o MVP simples e profissional. 2. Não introduza CMS pesado, multiplos admins, área logada de cliente ou features fora do escopo. 3. Tudo que for público deve ser Mobile First, acessivel, rápido e otimizado para SEO. 4. Tudo que for admin deve exigir autenticação e respeitar RLS no Supabase. 5. Formularios devem ter validação server-side, raté limit e proteção anti-spam. 6. Não colocar secrets no código, logs ou documentação. 7. Criar ou atualizar documentação junto com o código. 8. Rodar lint, typecheck e testes antes de considerar a tarefa concluida. Primeira tarefa: Análise o repositório atual, proponha a estrutura de pastas, crie um plano de execução em issues pequenas e comece pela fundacao: README, ARCHITECTURE, ROADMAP, CONTENT_MODEL e MASTER.md.

# 18. Estrutura sugerida de arquivos

rc2-site/ src/ app/ (public)/ page.tsx serviços/ blog/ sobre/ contato/ admin/ page.tsx posts/ pages/ services/ leads/ settings/ api/ contact/ webhooks/ layout.tsx components/ ui/ layout/ marketing/ admin/ blog/ lib/ supabase/ auth/ validations/ seo/ raté-limit/ styles/ supabase/ migrations/ seed.sql tests/ e2e/ unit/ docs/ ARCHITECTURE.md CMS_GUIDE.md SECURITY.md SEO_CHECKLIST.md CONTENT_MODEL.md MASTER.md public/ images/ og/ .env.example README.md CHANGELOG.md

# 19. Comandos iniciais sugeridos

npx creaté-next-app@latést rc2-site --typescript --tailwind --eslint --app --src-dir --import-alias "@/*" cd rc2-site npx shadcn@latést init npm install @supabase/supabase-js @supabase/ssr zod react-hook-form @hookform/resolvers npm install -D @playwright/test vitest npx playwright install git init git add . git commit -m "chore: init rc2 site"

# 20. Criterios de pronto

[ ] Site público completo: home, serviços, blog, post, sobre, contato, privacidade, termos e 404.

[ ] Admin protegido por login e funcionando para posts, páginas, serviços, leads e settings.

[ ] Supabase com RLS ativo e policies revisadas.

[ ] Formulario de contato com validação server-side, raté limit e anti-spam.

[ ] SEO técnico implementado: metadata, sitemap, robots, OG, schema e canonical.

[ ] Playwright cobrindo fluxos críticos.

[ ] Lint, typecheck e testes passando.

[ ] Semgrep/Snyk sem bloqueadores críticos.

[ ] Sentry, Plausible e Search Console configurados.

[ ] Documentação mínima concluida.

[ ] Preview validado antes de produção.

[ ] Rollback documentado.

# 21. Evolução após o MVP

| Evolução | Quando fazer | Caminho recomendado |
| --- | --- | --- |
| Multiplos administradores | Quando houver equipe de conteúdo. | Adicionar RBAC no Supabase e telas de usuários. |
| CMS mais robusto | Quando o admin próprio virar gargalo. | Avaliar Payload ou Sanity. |
| Área logada para clientes | Quando houver serviço que justifique login externo. | Separar roles, auditoria, termos especificos e fluxo de suporte. |
| Automações e agentes | Quando houver processos repetitivos claros. | Integrar n8n, filas, webhooks e agentes internos. |
| Analytics avancado | Quando houver campanhas ou funil pago. | Adicionar GA4/PostHog e eventos de conversão. |
| Governanca de segurança | Quando houver mais dados ou usuários. | WAF, backup formal, auditoria, pentest leve e políticas de acesso. |

# 22. Decisão final

A melhor abordagem consolidada e Next.js + TypeScript + Tailwind/shadcn + Supabase + Admin próprio + Playwright + Vercel. Essa escolha combina simplicidade operacional, qualidade de UI/UX, segurança adequada, boa gestão de conteúdo, baixo custo no MVP e caminho real de crescimento.

O projeto deve comecar pequeno, mas com arquitetura correta. A prioridade e publicar um site profissional e gerenciavel, sem WordPress e sem complexidade enterprise prematura. Payload, Sanity, multiplos admins, área logada, automações e integrações ficam como evolução, não como requisito da primeira entrega.

# 23. Observações de uso

Validar online os links e repositórios externos antes de instalar ou conectar qualquer ferramenta.

Tratar Skills e MCPs de terceiros como dependencias sujeitas a auditoria de licença, manutenção e segurança.

Não armazenar credenciais dentro de Skills, documentação ou prompts.

Executar as mudancas primeiro em desenvolvimento ou staging antes de produção.